**План разработки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Задача** | **Ответственный за выполнение** |
| 1 неделя | | |
| Четверг | Создание начальной графической формы программы, создание UML диаграммы. | Дусенок К. |
| Написания реализации алгоритма на Java и тестирования его, создания репозитория на github | Абрамов М. |
| Пятница | Тестирование отображения в форме графа, а так же считывание из формы входных данных в структуру данных. | Дусенок К. |
| Обработка данных введенных из формы, конечная доработка внутренней спецификации. | Абрамов М. |
| Суббота | Анализ проделанной работы, и исправление критических ошибок в проекте. | Дусенок К. |
| Абрамов М. |
| 2 неделя | | |
| Понедельник (Альфа версия) | Исправление багов, графической части. | Дусенок К. |
| Анализ и исправление ошибок обработки данных. | Абрамов М. |
| Вторник | Работа над бета версией. | Дусенок. К |
| Абрамов М. |
| Среда | Сдача бета версии. | Совместное выполнение работы |
| Четверг | Работа над отчетом, выпуск финальной версии |
| Пятница | Сдача финальной версии работы с отчетом |